中建集团建设全域数字化资源管理平台（DRP）与构建智能化穿透式监管体系工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻党的二十届四中全会精神，落实国务院国资委关于中央企业加快财务数智化转型、加强穿透式监管的系列决策部署，推动建设中建集团全域数字化资源管理平台（Digitalized Resources-management Platform，以下简称DRP），加快构建智能化穿透式监管体系，以数智化、智能化变革推动企业治理体系和治理能力跃升。特制定本立项方案。

一、建设背景及现状

近年来，党中央、国务院国资委围绕中央企业财务数智化转型和穿透式监管作出密集部署。2026年1月，国务院国资委相继发布了《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》（国资发财评规〔2026〕1号）、《关于加强中央企业穿透式监管的指导意见（试行）》（国资发监督规〔2026〕2号）两份重要文件，明确提出中央企业要在3-5年内建设DRP，建成与中国式现代化相适应，系统科学、全面覆盖、自动预警、运转高效、充满活力的智能化穿透式监管体系。2026年3月，国务院国资委印发了《关于做好2026年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅监督〔2026〕15号）明确，将实现智能化穿透式监管作为衡量和评估内控体系有效性的重要依据。2026年5月，中央办公厅与国务院办公厅联合印发了《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026-2029年）》（中办发〔2026〕33号）明确，加快推进国资国企穿透式监管、规范管理、阳光运营，以资本为纽带建成并充分运用智能化穿透体系，提升企业治理能力。以上政策要求，为集团建设DRP、提升穿透式监管能力提供了重要遵循。

从集团自身基础看，加快构建适配建筑行业特点、具有中建特色的DRP平台和穿透式监管体系，是深化“136工程”成果应用、激活既有数字化资产、提升集团现代化治理的重大举措：一是激活数据生态，以统一数据中枢倒逼业务系统深度应用，促进跨系统、跨板块数据贯通；二是赋能风控变革，针对建筑行业项目散、链条长等特点，监管方式从组织“人海战术”转向模型“靶向施策”；三是推动管理升级，落实国家数字化战略，改变传统层级式、事后式管理，向数据驱动、机构扁平、实时穿透的现代治理转型；四是培育发展动能，以中建特色DRP为支撑，驱动传统建筑业向精益化要增长、向大数据要价值，增强应对复杂环境与周期波动的能力，为高质量发展提供支撑。

当前，集团“136工程”总体任务基本完成，27个系统已完成开发，大部分系统均已上线，集团数字化转型工作有了一定积累。但对照国资委文件要求和企业高质量发展需要，仍有进一步完善提升的空间：一是核心业务系统相对分散。建造、地产等核心业务仍以子企业自建系统为主，建造一体化未实现全集团覆盖，不同的主体、不同的板块间数智化水平差距较大难以兼容。二是数据标准尚需统一。各单位核心基础数据的定义、口径不一致，数据壁垒难打通，一套数据需同时适配内部经营管理、上级考核、外部监管等多重场景使用，数据准确性与一致性难实现。三是数智化运维效果有待提升。部分已建成系统常态化运维和深化应用效果未达预期，AI等新技术深度应用有限，系统价值尚未充分发挥。四是穿透式监管能力仍需增强。智能化监管模型和线上管控规则仍需进一步完善，与国资“数据穿透、实时预警”的要求仍有差距。

综上，外部国资穿透监管要求已进入刚性落地期，集团"136工程"建设成果为进一步提升数字化能力奠定了基础，但数据贯通不足、标准碎片化、穿透能力薄弱等问题，仍是制约数智化转型的重要因素。为此，集团不以新建替代既有系统，而是在“136工程”整体框架内，将DRP作为对已建成系统和数据成果的集成提升，将穿透式监管作为依托DRP和数据基础形成的监督应用，实施一次“向上跃升、向内穿透、向实赋能”的增量式升级。

二、工作目标

（一）总体目标

到“十五五”末，建成具有中建特色、符合集团发展阶段、覆盖企业经营管理全域的数字化资源管理平台(DRP)，构建信息通达、机制敏捷、适应现代化公司治理的智能化穿透式监管体系。

为实现上述目标，必须坚持“激活存量、数驱变革、深化应用、稳步穿透”四大核心原则：

激活存量：是指DRP作为“136工程”的重要组成部分和能力升级，依托中台的智能化改造，助力“136工程”建设成果发挥更高管理价值，推广并深度应用司库、合同、采购、安全、人力等现有系统，不搞重复建设。

数驱变革：是要坚持数智赋能，将人工智能应用于模型训练、异常识别、智能审核和辅助决策，建立“以用促治、反向溯源”机制，推动监管从人防向技防、智防升级。

深化应用：求坚持“建运一体、以用促优”，将系统上线作为价值创造的起点，推动工作重心从“建设交付”向“场景赋能”转变，夯实数字化转型的实践根基。

稳步穿透：即是按照可控节奏推进穿透式监管、机构调整及公司治理变革，兼顾管理提升与风险防范，推动问题在内部管理提升中解决。

（二）阶段目标

第一期（2026年-2027年）：完成DRP基础构建。集中力量夯实基础能力，实现财务系统内部全面互通，建成财务级数据中台；全面盘点并推动现有业务系统的深度应用与优化，率先实现合同系统与财务系统集成，完成国资委试点要求；统筹推进财务共享中心总体部署、试点上线和全面推广；着力增强中台能力，拉通业财数据流动，实现财务系统与部分管理系统集成；搭建穿透式监管框架，应用场景不断拓展，模型精准性不断提升，基本满足国资委中期验收及内控评价相关要求。

第二期（2028年）：建成全域DRP平台。实现财务、管理与生产系统贯通，建成企业级数据中台，形成独具中建特色的数智化能力体系；穿透式监管由重点领域向外延伸至全场景落地，适配各业务线个性化管理要求，初步形成全域风险防控生态。

第三期（2029—2030）：体系持续迭代进化。DRP平台持续迭代升级，穿透式监管场景、模型动态优化，实现与国资监管体系智能适配，推动形成横向到边、纵向到底集“模型搭建、风控派单、数据治理、财务共享”于一身的智慧化运营组织和常态化运行机制。

三、重点任务

坚持“统一规划、统一标准、统一采集、统一治理、统一运用”原则，落实“全级次、全要素、全链条、全过程”穿透式监管要求，建成全域数字化资源管理平台（DRP）和“上下贯通、实时在线、自动预警”的智能化监管系统，实现经营管理全域贯通、数据价值深度释放、治理效能显著提升。

（一）推动核心系统优化升级——构建承载穿透式监管的全域系统平台

1.全面盘点系统现状与优化需求。对集团统建、子企业自建的财务、管理、生产系统进行逐一梳理，认真研判分析各类系统的上线使用情况，明确各功能定位、覆盖范围、使用现状及系统堵点卡点问题等，形成系统现状清单。摸清各业务系统优化需求，满足国产化信创要求，督促深化应用、避免重复建设。（责任部门：信息化管理部、各业务部门，完成时限：2026年9月底前）

2.加快各类业务系统上线运用。明确各业务部门系统建设及推广的责任，稳步推进投资、产权、薪酬、合同等管理系统全面优化升级与推广应用。重点推进合同管理系统全级次、全业务、全覆盖，建优业财融合试点；同步优化系统境外适配性，保障海外机构能用、好用、合规用。（责任部门：各业务部门，完成时限：2026年底前完成管理系统核心功能优化升级与推广应用、2027年底前完成各业务系统功能优化升级）

3.优化司库一体化平台。对照“司库财务、共享财务、战略财务”互联互通的要求，持续优化司库一体化平台。进一步整合企业内部资源和产业链上下游信用，加强对信贷、供应链金融业务的规范管理。推动境外机构司库系统深度运用，构建境内外一体化的司库管控体系。进一步强化财务中台能力，推动全面预算管理系统与业务系统交互，加强执行监控与纠偏调整，强化预算刚性约束。完善全景化、多维度、穿透式经营分析与辅助决策功能。运用人工智能技术，构建智能审核与智能填单体系，探索打造首批财务智能体。（责任部门：财务资金部，完成时限：2026年底前）

4.建立集团级财务共享中心体系。加快试点推广，夯实财务核心系统互联互通的运营底座。以提升运营效率、强化财务管理效能为目标，聚焦会计核算、资金归集、支付结算等财务基础工作，推进集团级财务共享中心集中化、高效化建设。采用“1+N+X”组织模式，在组织架构稳妥推进的基础上，分三阶段稳步落地。2026年试点突破，完成顶层设计、大型工程局试点上线；2027年全面推广，有序实现共享服务规模化、标准化。2028年启动“1+N”模式的整合优化，夯实财务核心系统运营底座，履行覆盖全级次的数智化监管、常态化数据治理、共享服务等职责。（责任部门：财务资金部）

5.推动业财系统贯通。一是结合业务和技术实际情况，科学制定业财系统融合方案，统一各异构系统的法人组织、核算组织、行政组织、客商等核心主数据，明确业财融合标准。二是优先打通合同管理系统与财务核心系统，实现商财联动、减少重复录入，夯实穿透式监管基础；后续分步贯通财务、管理、生产全系统，实现全域集成、一体化运行。（责任部门：财务资金部、信息化管理部、法律部、各业务部门，完成时限：2026年底前打通合同系统、2027年底前打通其他管理系统、2028年底前打通生产系统）

6.整合DRP平台功能。构建统一门户、统一流程、统一权限的DRP平台，整合各子系统功能，打造覆盖经营管理全域的数字化资源管理平台。实现DRP平台与国资智能化穿透式监管系统无缝对接，确保数据实时同步、功能协同联动。（责任部门：信息化管理部、相关业务部门，完成时限：2028年底前搭建DRP平台并持续优化）

（二）开展深度有效数据治理——打造DRP与穿透式监管高质量数据核心

7.健全数据治理体制机制。围绕数据质量、数据安全、数据运营三大核心，完善配套制度体系与长效运行机制。压实数据质量管控责任，建立全周期质量管控规则；筑牢数据安全合规防线，落实分级防护与权限管控；规范数据运营管理流程，培育常态化数据运营能力，夯实数据治理制度根基。（责任部门：信息化管理部、财务资金部、各业务部门，完成时限：2026年底前建立机制、长期坚持）

8.统一数据标准。梳理集团全域数据，形成覆盖集团全域的数据体系框架。结合国资委数据标准和规范，制定企业级财务、业务、管理、监管等数据标准，构建集团统一的数据字典。明确数据定义、格式、取值规则与范围，理清数据关联关系，构建覆盖数据全过程的元数据血缘图谱。数据标准建设工作坚持先后有序、分步实施。（责任部门：信息化管理部、各业务部门，完成时限：2026年底前）

9.常态化数据治理。全域数据治理是最终方向，但起步绝不贪大求全，必须坚持尽早上路、AI赋能、按需治理、分步推进。聚焦数据质量与安全，压实“谁产生、谁负责”责任，建立全生命周期质量监督闭环，统筹推进历史数据迁移、数据采集、清洗、校验等全流程治理，引入AI清洗工具与质量监测模型，确保“产生即规范、生成即可用”。（责任部门：信息化管理部、财务资金部、各业务部门、各子企业，完成时限：2027年底前建立体系并持续推进）

10.完善数据中台。有序推进集团级数据中台建设，构建“以用促治、反向溯源”治理机制，夯实数据追溯、清洗、模型适配能力，从风险、模型、指标倒推数据短板。迭代三大核心能力：一是全域数据基础治理能力，升级血缘、版本模块，实现链路可溯、口径统一；二是多源数据智能加工能力，集成全流程处理工具，沉淀标准数据集，赋能业财场景；三是数据资产运营能力，优化标签、资产盘点功能，封装服务、配套工具，实现数据高效复用，确保“存得下、找得到、用得好”。（责任部门：信息化管理部、财务资金部、各业务部门，完成时限：2026年底前满足财务级数据中台要求、2027年底前建成企业级数据中台）

11.实现数据开放协同。深化数据应用，强化数据工厂、自助分析等工具应用，探索可信数据空间建设，实现企业内部数据实时共享，打造企业内部协同的“数字纽带”。推动产业链上下游数据融合，建立产业联合创新和协同发展生态。进一步拓展外部数据，建立政企、税企、银企等数据连接通道。（责任部门：信息化管理部、各业务部门，完成时限：2028年底前）

（三）确保核心应用场景落地——释放DRP与穿透式监管核心功能

12.速赢示范，验证闭环。优先选取国资监管关注度高、风险突出或数据基础较好的业务领域开展试点，快速验证闭环、树立标杆。重点包括：梳理试点领域全流程风险场景与业务规则；构建并训练初始风险监测模型，设定预警规则与阈值；完成监管模块快速部署与数据自动采集。以财务域、人力域穿透为试点，实现领域内“数据自动采集、模型自动分析、风险自动预警、核查自动派单、整改自动跟踪”的全流程线上监管闭环，形成可复制推广的实施范式。（责任部门：财务资金部、信息化管理部、人力资源部、审计部及各重点领域业务部门；完成时限：2026年底前完成试点并搭建穿透式监管平台与核心模型）

13.分步实施，拓展覆盖。基于试点成果，按规划向“十大重点领域”分批稳步拓展覆盖范围。本阶段重在规模推广与能力建设，具体包括：制定分领域、分批次推广计划与路线图；按领域推进业务规则梳理、数据治理、模型开发与部署；建立健全跨部门、跨层级的业务协同、数据供给与模型评审机制，推动穿透式监管在各领域常态化运行。（责任部门：财务资金部、信息化管理部、审计部及各重点领域业务部门；完成时限：2027年前完成重点场景拓展与模型体系优化）

14.迭代升级，持续优化。在平台与模型广泛覆盖后，重心转向深度运营与持续优化。建立模型效能监控、评估与反馈机制，依据预警准确率、处置反馈及业务变化，持续开展模型调优与规则迭代；运用大数据技术深度挖掘预警信息，识别风险趋势与共性问题，输出分析报告，支撑管理决策；系统沉淀各领域典型风险案例，反哺模型与规则库，推动监管能力进化。（责任部门：财务资金部、信息化管理部、审计部及各重点领域业务部门；完成时限：2028年前全面完成各领域穿透式监管覆盖及深化应用）

15.价值赋能，机制固化。构建全域智能实时高效的风险防控生态，实现内控体系从“人防”向“技防”“智防”转型升级。本阶段重在深化应用与创造价值：将穿透式监管嵌入业务流程与管理决策，促进风险管控与运营效率协同提升；基于全域数据资产与智能分析能力，拓展至经营分析、资源配置与战略决策等场景，提供数据洞察与智能支持；推动监管数据产品化与服务化，将监管能力转化为管理效能与创新动力，全面提升集团治理现代化水平与核心竞争力。（责任部门：财务资金部、信息化管理部、审计部及各重点领域业务部门；完成时限：2030年前实现穿透式监管的深度价值赋能）

（四）夯实基础设施底座建设——筑牢DRP与穿透式监管硬件技术根基

16.统筹业财技术底座。以中建云技术平台为核心基座，系统评估现行技术架构，融合存量系统成熟技术服务能力，构建稳定高效、统一开放、自主可控的企业级技术底座。统筹技术标准、架构设计、基础组件，为全集团业财系统建设提供标准化、一站式的开发、集成等核心技术支撑。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2026年底前）

17.搭建基础支撑体系。以现有信息化基础设施建设为依托，完善“一张网、一个库、一朵云”基础架构，科学测算所需系统资源，精准制定改造计划，完成基础设施扩容、优化、适配改造，升级算力中心、存储中心等核心基础设施，实现资源集约调度与弹性供给。提升高并发处理与实时计算能力，保障7×24小时稳定运行，为DRP运行和监管计算提供稳定支撑。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2027年底前）

18.完善全域网络架构。实现集团全级次、系统、数据的“互联互通、实时交互”，并结合区块链、隐私计算等技术的应用，可控连通境内外硬件，确保与国资监管系统之间互联互通和数据集成，优化网络带宽、链路冗余与传输质量，满足DRP平台稳定运行、国资监管数据实时上报、海量数据计算及高并发访问需求。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2027年底前）

（五）加强建设全过程安全防护——保障DRP与穿透式监管稳定运行

19.安全防护体系。设计符合监管要求、集团实际的安全防护体系。建立同城双活、异地灾备体系，建立安全管理制度与应急响应机制，定期开展攻防演练与应急演练。按期落实等保备案、测评要求。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2027年底前并长期坚持）

20.数据安全防护。建立健全数据全生命周期安全防护体系，实施数据分级分类管理，对敏感数据加密存储、脱敏传输，严控数据共享权限；严格落实跨境数据合规要求，保障数据不可篡改。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2027年底前并长期坚持）

21.应用安全防护。开展算法安全评估与监管模型安全管控，严格防范应用层操作风险、权限越权风险、数据篡改风险、模型偏差风险。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2027年底前并长期坚持）

22.合规安全防护。确保DRP平台建设、数据治理、监管应用全流程符合法律法规及国资监管各项要求，确保通过有关部门的安全保密测评。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2028年底前并长期坚持）

23.信创适配防护。全面落实国产信创要求，围绕DRP平台、穿透式监管系统及技术底座，推进软硬件国产化适配与自主可控改造。完成系统架构、数据库、中间件等核心组件信创替代与验证，构建自主可控技术体系，筑牢平台安全运行根基。（责任部门：信息化管理部，完成时限：2027年底前完成适配、长期维护）

四、项目预算

基于以上任务计划和路径安排，财务资金部、信息化管理部与数字化头部、行业内部等20余家央企进行对标学习，本着厉行节约、勤俭办企原则，形成第一期建设内容预算。主要涉及数据治理、系统开发、共享运营建设、监管落地、项目保障等核心建设任务。具体包括财务数智化转型规划、企业级数据标准制定与清洗规整、数据中台及司库一体化平台功能迭代、财务共享运营中心系统部署与推广、穿透式监管模型搭建与应用上线、全链路数据安全体系完善等工作；不包含存量系统优化、推广及运维，技术基座建设，信创改造的相关费用。总预算约为7600万元。其中，财务数智化整体规划800万元，数据长效建设2800万元，财务核心系统优化升级、穿透式监管系统及应用建设3050万元，工作机构及专班的组织保障费用950万元。

五、工作保障

（一）组织保障

1.依托数字化和网络安全领导小组（组长为党组书记、董事长）和工作小组（组长为党组副书记、总经理）

2.成立drp和智能化穿透式监管工作推进组（组长为总会计师、分管信息化领导）

成员部门：总部财资部、信息化部、企业部、人力部、投资部、法律部、市场部、海外部、项管部、安监部、审计部等

主要职责：落实领导小组、工作小组决策部署，制定具体实施计划，统筹协调重大问题和跨部门事项，组织推进各项工作。

3.构建工作机制

构建“1+1+N”工作机制，其中“1+1”指由财务资金部和信息化管理部双负责，“N”是指多个业务部门共同参与。其中，财务资金部作为业务牵头部门，牵头推进DRP及智能化穿透式监管项目落地，统筹需求梳理、模型设计、场景应用、监管机制建立和运营管理等工作。信息化管理部作为技术牵头部门，统筹系统建设、技术架构、平台集成、数据治理、信创适配等工作。各业务部门应指定分管领导及业务联络人，负责本领域工作对接与推进。对照要求，制定本领域系统优化推广、数据治理、模型研发的时间表和任务图，按项目制方式推进。选派熟悉业务、具备数字化思维的骨干人员加入专班，深度参与本领域数据质量治理、模型设计、风险预警、核查派单、跟踪整改、监督追责等。

4.组建专班与常态化运维组织

在工作推进组下设立DRP与穿透监管建设及运维专班，采取“固定+动态借调”方式，保障DRP建设和智能化穿透式监管体系建设同步推进、建运结合。

项目建设期预计为三年。建设专班设立统筹协调组、数据治理与运营组、核心业务组、技术建模与平台组、数据分析与模型训练组等五个专项组，建议设置约20名正式借调编制，并根据数据治理、系统打通、模型研发等任务需要，在不同阶段动态调整人员规模，高峰值控制在200人以内。

项目验收后，根据系统持续迭代、模型优化和监管运营需要，逐步固化常态化运营团队，持续做好DRP平台及穿透式监管体系运行维护、数据管理、模型训练、应用推广和监管运营等工作。

（二）制度及机制保障

1.完善各部门管理制度体系。搭建纵横清晰的管理制度图谱，将制度转化为系统规则，实现全程监控和刚性执行。构建与管理职能拓展相适配的统领性制度。修订完善与流程再造相适配的专项制度与标准，完善操作细则。（责任部门：相关业务部门）

2.完善信息化管理制度体系。包括平台建设管理、系统集成与运维、数据治理、应用操作与权限管控、安全保密、应急处置等制度与流程。（责任部门：信息化管理部）

3.建立穿透式监管制度体系。制定与穿透式监管要求相匹配的制度规范和监管指引，制定加强穿透式监管工作的具体实施规范，修订监管数字化标准。建立典型问题案例库，补齐制度漏洞。（责任部门：相关业务部门）

（三）人才保障

将DRP与穿透式监管体系建设作为锤炼队伍、培养数智化复合型人才的重要平台。一是完善顶层规划，系统谋划人才“选、育、用、留”全链条机制，明确职业晋升通道与人才梯队建设路径，实现顶层设计与基层实践的高效衔接。二是优化队伍结构，重点培养兼具建筑业务背景与数据技术能力的复合型人才，以及精通模型算法与智能风控的专精尖人才。三是创新培养机制，通过“项目+实战”模式，在数据治理、系统建设、模型开发等关键任务中淬炼专业能力。四是完善激励保障，建立与数字化转型成果相挂钩的考核评价与激励约束机制，激发人才创新活力，让数智化人才在各个层级机构发挥重要作用。（责任部门：人力资源部、相关业务部门）

（四）资源保障

设立DRP建设与监管应用专项预算，保障基础设施、系统开发、数据治理、模型开发、安全建设、技术开发、外部资源引入等重点任务。（责任部门：财务资金部、信息化管理部）

（五）考核保障

搭建“量化为主、定性为辅”的DRP与穿透式监管考核指标体系，将DRP建设进度、数据质量、系统贯通率、穿透式监管落地成效等纳入经营业绩考核，强化结果运用，推动任务落地。将监管成果、整改追责情况与党建责任制考核、董事会评价、干部考核、薪酬分配、绩效考核强挂钩，作为考核评价的重要依据。（责任部门：董事会办公室、企业策划与管理部、人力资源部）

DRP是依托云平台底座、全域网络架构和企业级数据中台，整合企业财务、管理、经营全领域系统，实现数据全域贯通、流程协同联动、资源智能配置的一体化全域数字化资源管理平台。

智能化穿透式监管体系是国资监管依托大数据、人工智能等技术，打破企业层级、业务财务壁垒，对全领域、全流程开展全维度溯源、智能化预警、闭环式处置的智能监管模式。

“1”是集团共享中心总部，“N”是以二级单位为主体的分中心，“X”是卫星中心，根据二级单位共享分中心的需要设立